Documento de Planificación del Proyecto Caso práctico 3 – Predicción de Agotamiento de Stock

Integrantes: Alexander Lambie

Greg Astete

Contenido

Introducción	3

1. Alcance del Proyecto	3

2. Entregables del Proyecto	3

3. Cronograma Tentativo	3

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	3

5. Hitos Técnicos	4

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	4

7. Seguimiento y Control del Proyecto	4

Cierre	5

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo del sistema técnico para la predicción de agotamiento de stock en productos.

# 1. Alcance del Proyecto

Desarrollar una solución técnica que permita predecir el agotamiento de stock en productos, basada en datos históricos de ventas, reposición y estacionalidad. El proyecto incluye: obtención y procesamiento de datos, modelado con IA, almacenamiento en base de datos y visualización de resultados. No incluye la integración con sistemas reales de inventario ni automatización de respuestas logísticas.

# 2. Entregables del Proyecto

Los entregables definidos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:

- Documento de planificación híbrida del proyecto.

- Documento de diseño técnico de la solución.

- Script de ingesta de datos desde las fuentes disponibles.

- Script de limpieza y transformación de datos.

- Dataset limpio y estructurado almacenado en base de datos PostgreSQL.

- Script de entrenamiento y evaluación del modelo predictivo.

- Dashboard visual para la interpretación de resultados (opcional).

- Archivo README.md actualizado con instrucciones de uso y descripción del proyecto.

- Documento final consolidado con resultados, análisis y conclusiones.

- Presentación final del proyecto.

# 3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas para el desarrollo del proyecto.

- Semana 1: Planificación y diseño técnico

Definición del alcance, objetivos, variables relevantes y estructura de la solución.

- Semana 2: Ingesta, limpieza y transformación de datos

Recolección de datos históricos, identificación de inconsistencias y preparación del dataset.

- Semana 3: Construcción del dataset y modelado

Generación del dataset analítico y entrenamiento inicial del modelo predictivo.

- Semana 4: Evaluación del modelo y visualización de resultados

Evaluación del desempeño del modelo y desarrollo de visualizaciones o dashboard.

- Semana 5: Documentación, consolidación y presentación final

Integración de entregables, elaboración del informe y preparación de la presentación.

# 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

| 1 Proyecto Caso práctico 3 1.1 Planificación 1.1.1 Planificación del proyecto 1.1.2 Hito 1: Entrega de Planificación 1.2 Diseño técnico 1.2.1 Documento de diseño técnico 1.2.2 README.md inicial 1.2.3 Hito 2: Entrega de Diseño técnico 1.3 Desarrollo técnico 1.3.1 Script de ingesta de datos 1.3.2 Script de limpieza y transformación 1.3.3 Carga de datos en base de datos 1.3.4 Entrenamiento del modelo IA 1.3.5 Evaluación del modelo IA 1.3.6 Dashboard de visualización (opcional) 1.3.7 Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA 1.4 Documentación y cierre 1.4.1 README.md actualizado final 1.4.2 Documento final consolidado 1.4.3 Presentación final del proyecto 1.4.4 Hito 4: Entrega final completa |  |
| --- | --- |

# 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación del proyecto definida y publicada en repositorio (GitHub)

- Hito 2: Diseño técnico de la solución completado y validado

- Hito 3: Dataset limpio y estructurado disponible en base de datos a elección.

- Hito 4: Modelo predictivo entrenado y evaluado con métricas de desempeño aceptables

- Hito 5: Resultados del modelo visualizados y presentación final del sistema realizada

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Falta de datos o baja calidad ➝ Mitigar generando datos sintéticos.
- Dificultad con modelado IA ➝ Uso de modelos simples y documentación de fallback.
- Descoordinación en tareas ➝ Revisión semanal del avance y control del cumplimiento de roles y tareas asignadas en el cronograma.
- Retrasos ➝ Revisión semanal del avance según cronograma.

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto se realiza conforme a las buenas prácticas propuestas por el enfoque PMBOK.

Se llevará un control del cronograma, alcance y riesgos a través de los siguientes mecanismos:

- Control del cronograma: revisión semanal del avance de tareas conforme al cronograma establecido en el documento de planificación y WBS.

- Control del alcance: validación del cumplimiento de los entregables definidos, según los criterios de aceptación establecidos.

- Control de calidad: revisión de productos intermedios por parte del equipo docente y pares.

- Control de riesgos: verificación del estado de los riesgos identificados y aplicación de las estrategias de mitigación.

- Herramientas: seguimiento mediante listas de chequeo y planillas de control compartidas en GitHub u otra plataforma acordada con el equipo.

# Cierre

Este documento representa la base organizativa del proyecto. Su objetivo es asegurar claridad, orden y trazabilidad durante toda la ejecución. Debe mantenerse versionado en el repositorio oficial del equipo (por ejemplo, GitHub) y complementarse con mecanismos de control establecidos en la planificación, tales como revisiones periódicas, listas de verificación y validación formal de entregables. Esto garantiza una adecuada gestión del proyecto y facilita su supervisión técnica.

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una WBS (Work Breakdown Structure), de acuerdo con las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Esta herramienta permite descomponer el proyecto en entregables concretos y manejables, facilitando así la asignación de responsabilidades, la estimación de tiempos y costos, y el control del avance.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Cada fase contiene entregables específicos e hitos de control que marcan el cierre de etapas críticas del proyecto. Esta estructura jerárquica asegura una trazabilidad clara, visibilidad continua del estado del proyecto, y coherencia en el proceso de ejecución.

La planificación evita enfoques iterativos o ágiles, optando por una secuencia lineal y progresiva acorde al modelo predictivo, donde cada entregable debe completarse para habilitar el siguiente paso. Esta decisión responde a la necesidad de mantener un marco formal, controlado y medible, adecuado para proyectos de enseñanza y evaluación.